1 为什么要增加注册登录

收集用户信息，给眼镜使用业务提供信息，例如手机号、用户现在的使用设备信息，方便对使用者相关信息做分析

2 工作计划

1 已完成：

1手机二维码扫描设备唯一标识进行连接app端（还需要硬件端在设备上贴相关二维码）

2手机连接硬件眼镜（包括自动连接），语音识别自动开启

3 硬件相关参数进行调整，app端控制（亮度，左右眼，字体）

4 所有新设计中的自定义组件

5 自动升级，包括app和眼镜硬件端

2 未完成

1 手机号以及三方注册登录

2 用户信息修改，包括头像

3 用户对眼镜设备使用意见建议进行提交

4 手动进行app和眼镜升级

5 用户相关协议以及隐私内容编写

预计10个工作日完成剩余工作